PROPUESTA DE SERVICIOS PROFESIONALES

Acompañamiento en la Modernización de Sistemas

Modalidad de acompañamiento guiado — el equipo ejecuta, nosotros guiamos

| Destinatario | Ministerio de Hacienda |
| --- | --- |
| Atención | Santiago Besin |
| Oferente | GG Soluciones — CUIT 20-34005631-1 |
| Lugar y fecha | San Salvador de Jujuy, 29 de mayo de 2026 |
| Validez | 10 días hábiles desde la fecha de emisión |

# 1. Contexto y objetivo

El Ministerio de Hacienda se encuentra en proceso de modernización de uno de sus sistemas internos. La intención es que el equipo propio lleve adelante la ejecución del trabajo, fortaleciendo sus capacidades, con el acompañamiento de un profesional senior que aporte criterio técnico, metodología y revisión en cada decisión relevante.

El objetivo de esta propuesta es brindar ese acompañamiento técnico-estratégico durante las etapas de análisis y diseño de la modernización, de modo que el equipo avance con seguridad, evite retrabajos y consolide conocimiento propio aplicable a iniciativas futuras.

# 2. Modalidad de trabajo

El servicio se presta bajo una modalidad de acompañamiento guiado: la ejecución permanece en manos del equipo del Ministerio, mientras que GG Soluciones interviene como guía técnica. No se trata de un desarrollo llave en mano, sino de un proceso de mentoring orientado a que el equipo gane autonomía.

- Sesiones de trabajo en vivo con el equipo, con foco en análisis, diseño y decisiones técnicas.

- Revisión de los avances producidos por el equipo entre sesiones.

- Aporte de estándares, buenas prácticas y criterios de arquitectura.

- Transferencia de conocimiento continua durante todo el período.

# 3. Alcance del acompañamiento

## Incluye

- Análisis del sistema interno actual junto al equipo.

- Diseño de la arquitectura y definición técnica de la modernización, en forma compartida.

- Lineamientos de buenas prácticas, estándares y criterios de calidad.

- Revisión técnica y funcional de los avances del equipo.

- Acompañamiento en la priorización y el ordenamiento del trabajo.

- Recomendaciones documentadas y minutas de las decisiones tomadas.

## No incluye

- Desarrollo o implementación de software por parte de GG Soluciones.

- Operación, soporte o mantenimiento de los sistemas.

- Provisión de infraestructura, licencias o servicios de terceros.

# 4. Metodología por etapas

- Relevamiento: comprensión del sistema actual, necesidades y objetivos de la modernización.

- Análisis y diseño: definición de la arquitectura objetivo, criterios técnicos y plan de trabajo, junto al equipo.

- Acompañamiento de la ejecución: revisión de avances, resolución de dudas y ajuste de decisiones a medida que el equipo ejecuta.

- Cierre y transferencia: consolidación de lo aprendido y recomendaciones para la continuidad.

# 5. Dedicación y duración

| Frecuencia | 2 sesiones semanales de 1,5 horas cada una |
| --- | --- |
| Modalidad | Remota (videollamada) o presencial a coordinar |
| Trabajo entre sesiones | Análisis, diseño y revisión de los avances del equipo |
| Duración estimada | 2 a 3 meses, según el ritmo de avance del equipo |

# 6. Entregables

- Documento de análisis del sistema actual.

- Diseño de arquitectura objetivo y definición técnica.

- Minutas de decisiones y recomendaciones por sesión.

- Informe de cierre con próximos pasos sugeridos.

# 7. Inversión

Los valores se expresan en pesos argentinos. El servicio se factura de forma mensual.

| Concepto | Detalle | Valor |
| --- | --- | --- |
| Honorario mensual | Acompañamiento guiado: 2 sesiones semanales de 1,5 h + análisis, diseño y revisión | $1.500.000 |
| Duración estimada | 2 a 3 meses | — |
| Inversión total estimada | Según la duración que se acuerde | $3.000.000 a $4.500.000 |

Los valores no contemplan impuestos que pudieran corresponder según la condición fiscal del oferente. Sujeto a la condición fiscal de GG Soluciones — a confirmar.

# 8. Condiciones generales

- Facturación mensual, por mes adelantado o vencido según se acuerde.

- Las sesiones se coordinan con el equipo en horarios fijos semanales.

- La duración puede ajustarse según el ritmo de avance, con acuerdo previo.

- La presente propuesta tiene una validez de 10 días hábiles.

Quedamos a disposición para ampliar cualquier punto de la presente propuesta y coordinar una reunión de presentación.